OBČINA BISTRICA OB SOTLI

Bistrica ob Sotli 17

3256  BISTRICA OB SOTLI

# ZAKLJUČNI  RAČUN

PRORAČUNA OBČINE BISTRICA OB SOTLI

ZA LETO 2021

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

### Marec 2022

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0029 - NAKUP OPREME ZA DELOVANJE OBČINSKE UPRAVE

Namen investicije je bil nakup programske, strojne računalniške in druge opreme ter pisarniškega pohištva za delo občinske uprave. Cilj je v zagotovitvi normalnih pogojev za delo občinske uprave in za delo s strankami.

Modernizacija uprave se izvaja po potrebi in je stalna naloga občinske uprave. V letu 2021 je bilo  na tem projektu realiziranih 4.594 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup stolov za pisarne in sejno sobo, prenosnega računalnika, sesalca, pomivalnega stroja in mobilnega telefona.

07039001 - Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih

0028 - NAKUP OPREME ZA CIVILNO ZAŠČITO IN PGD

Cilj je v zagotavljanju ustrezne opremljenosti PGD in civilne zaščite na območju občine z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo.

V letu 2021 se je nabavila gasilska reševalna in zaščitna oprema za delovanje civilne zaščite na območju občine v vrednosti 2.345 EUR.

- 07039002 – Protipožarna varnost

- 0168 – VEČNAMENSKI OBJEKT

Cilj je v zagotavljanju primernih prostorov za delovanje gasilstva. V letu 2021 se je zaključila investicija v izgradnjo novega gasilskega doma z večnamenskimi prostori. Investicija je bila v letu 2020 sofinancirana nepovratnimi in kreditnimi sredstvi iz 23. čl. ZFO-1 v letu 2021 je bila investicija sofinacirana s sredstvi za uravnotežen razvoj občin.

V letu 2021 je bilo  za investicijo porabljeno 405.703 EUR, kar je 99 % načrtovanega. Sredstva so bila porabljena  za projektno dokumentacijo, za izvedbo  gradbenih del, za  gradbeni nadzor in ostale storitve povezana z izvedbo projekta.

- 0169 – INVESTICIJE V GASILSKO OPREMO

Cilj je v zagotavljanju ustrezne opremljenosti PGD in civilne zaščite na območju občine z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo. V letu 2021 se je gasilska zaščitna oprema PGD Bistrica ob Sotli financirala iz sredstev požarne taksev višini 3.698 EUR.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

0031 - SUBVENCIJE V KMETIJSTVU

V letu 2021 smo izplačali  sredstva za subvencije  v naložbe v kmetijska gospodarstva in pomoči pri plačilu zavarovalnih premij v kmetijstvu v skladu s pravilnikom in pogoji določenimi v razpisu v višini 19.810 EUR.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

0016 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LC IN JP

Namen investicije je redno investicijsko vzdrževanje  lokalnih cest in javnih poti, z namenom zagotavljati ustrezno prevoznost in varnost. V letu 2021 so bila izvedena investicijsko vzdrževalna dela (sanacija jarkov, ureditev odvodnjavanja, preplastitve, nadzor nad deli) v skupni višini 35.014 EUR.  Izvajale so se tudi obnove obmejnih občinskih cest,  za kar smo dobili odobrena nepovratna sredstva Ministrstva za notranje zadeve v višini 22.369 EUR.

0141 SANACIJA POSLEDIC PLAZOV NA  LC IN JP

Za sanacijo posledic plazov smo iz proračuna namenili 2.501 EUR. Sredstva so bila porabljena za izdelavo geoloških raziskav, gradbenega nadzora in elaborata za sanacijo plazu na javni poti Trampuš – Hrastje.

0181 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA UREDITEV KANALIZACIJE, PLOČNIKA IN JAVNE RAZSVETLJAVE V ČEHOVCU

Izvajala se je investicija v pridobitev projektne dokumentacije za ureditev kanalizacije, javne razsvetljave in pločnika v Čehovcu. V letu 2021 je bilo za investicijo porabljeno 5.917 EUR. Investicija se bo izvajala tudi v letu 2022.

0189  Obnova lokalnih cest in javnih poti ob zunanji schengenski meji

Za  obnovo lokalnih cest in javnih poti ob zunanji schengenski meji so bila porabljena sredstva  v višini 56.303 EUR. Sredstva so bila porabljena za sanacijo obmejne ceste Hrastje in obmejne ceste transformator- Pečnik. Za  investicije smo dobili odobrena nepovratna sredstva Ministrstva za notranje zadeve.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

0048 - SUBVENCIJE V GOSPODARSTVO

Za ukrepe v  podjetništvu  in malem gospodarstvu  v letu 2021 za subvencioniranje novih zaposlitev,  samozaposlitev in za nove investicije na področju malega gospodarstva,  v skladu z javnim  razpisom je bilo realizirano 322 EUR.

- 0172 – INVESTICIJSKI TRANSFERI ZA RRA POSAVJE

Za  sofinanciranje investicij na RRA Posavje je bilo porabljeno 36 EUR, kar predstavlja 100 % realizacijo.

14039002 – Spodbujanje  razvoja turizma in gostinstva

0162 URBANA OBRT

Projekt se je izvajal v okviru LAS Posavje, občina je v projektu sodelovala kot partner. V okviru projekta so bile načrtovane v Občini Bistrica ob Sotli naslednje aktivnosti:

Ureditev pomožnega prostora za izvajanje projekta "Urbana obrt"
Izvedba dogodkov s prikazom starih obrti (nabava opreme) 
Priprava stalne razstave kovaškega orodja, vključno z opremo 
Nabava e-koles

V letu 2021 je bilo za projekt Urbana  obrt  porabljeno 2.131 EUR.

Projekta  je bil zaključen v letu 2021. Projekt  je  bil sofinanciran iz evropskih sredstev.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

0073 - INVESTICIJSKI TRANSFERI TUNCOVEC

Za investicijsko vzdrževanje zbirnega centra za zbiranje odpadkov Tuncovec smo iz proračuna  v letu 2021 namenili 1.894 EUR. Projekt v sodelovanju z občino izvaja javno podjetje OKP d.o.o.

0122 – INVESTICIJE V RCERO

V letu 2021 so bili realizirani investicijski transferi v Regijski center za ločeno zbiranje odpadkov v Celju v višini 2.289 EUR.  Projekt v sodelovanju z občino izvaja podjetje Simbio d.o.o.

0138 – IZGRADNJA CENTRA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Predvideni so bili izdatki za nakup manjkajoče opreme za delovanje zbirnega centra za odpadke (manjkajoči kontejnerji) ter postavitev nadstreška. Investicijo je delno izvedlo podjetje OKP Rogaška Slatina d.o.o., občina za ta projekt v letu 2021 ni namenila sredstev.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

0004 - IZGRADNJA KANALIZCIJSKEGA OMREŽJA

V ta program so bile  vključene investicije v izgradnjo in obnovo fekalne kanalizacije in  meteorne kanalizacije. Namen je zagotoviti izgradnjo kanalizacijskega omrežja z odvajanjem na čistilno napravo.  Vrednost projekta je v letu 2021 znašala 7.562 EUR. Projekt  je  izvajalo podjetje OKP d.o.o.

0128 SOFINANCIRANJE  IZGRADNJE MALIH ČISTILNIH  NAPRAV

V letu 2021 se je občanom v skladu z razpisom sofinancirala izgradnjo malih čistilnih naprav.  Porabljenih je bilo   750 EUR.

0145 IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO ČISTILNIH NAPRAV

V letu 2021 za projektno dokumentacijo za izgradnjo čistilnih naprav  na območju občine ni bilo realizirane porabe.

15029003 – Izboljšanje stanja okolja

0180 PLAZ PRI OBJEKTU DEKMACA 46

Namen investicije je bila  sanacija plazu pri objektu Dekmanca 46 .  Za investicijo je bilo v letu 2021 porabljeno 44.165 EUR. Za investicije smo imeli  odobrena  sredstva iz državnega proračuna v višini 33.651 EUR

0185  SANACIJA PLAZIŠČA POD STANOVANJSKIM  OBJEKTOM HRASTJE OB BISTRICI 22A

Izvedena  so bila dodatna dela, ki so se izkazala za nujna pri sanaciji plazu pri stanovanjskem objektu v Hrastju. Vrednost investicijskih del je znašala 73.096 EUR

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

0186 Sofinanciranje projekta LIFE 18 NAT/SI/000711 - LIFE AMPHICON

V okviru projekta Life Amphicon je bilo  zasledovano ohranjane dvoživk in obnova njihovih habitatov na Trebčah.  Projekt izvaja Kozjanski park regijski park in Občina Grosuplje. Občina Bistrica ob Sotli je  pri projektu sodelovala kot sofinancer, za projekt je bilo porabljeno 7.700 EUR.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

0103 - OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

V letu 2019 je občina pričela z izdelavo občinskega prostorskega načrta (OPN), ki je temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.  Za izdelavo OPN v letu 2021 ni bilo realizacije, z izdelavo OPN se bo nadaljevalo v letu 2022.

16039001 - Oskrba z vodo

0080 - VZDRŽEVANJE VODOOSKRBNE INFRASTRUKTURE

Cilj razvojnega programa je zagotovitev nemotene in zdravstevno neoporečne oskrbe z vodo po vsej občini. V ta namen se dograjuje, predvsem pa postopoma obnavlja posamezne odseke vodovodnega omrežja.  V letu 2021 je bilo na tem projektu realizirano 7.678 EUR. Projekt  je izvajalo podjetje OKP d.o.o.

0165  - HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH BREŽICE IN  BISTRICA OB

Občina Bistrica ob Sotli ima namen z investicijo izboljšati javno vodooskrbo, ki se trenutno srečuje s problemi glede kakovosti vode iz javnega vodovodnega sistema, glede zagotavljanja zadostnih količin vode z ustreznimi pritiski in glede vodnih izgub.

Z investicijo je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo, zmanjšati vodne izgube in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja in posodobiti vodovodni sistem na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit z izvedbo rehabilitacije oz. obnove.

Namen izvedbe skupnega projekta "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli" je vzpostaviti kvaliteten sistem oskrbe s pitno vodo na območju občin Brežice in Bistrica ob Sotli, zagotoviti izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotoviti boljšo in varnejšo oskrbo s pitno vodo, ter zmanjšanje vodnih izgub.

Investicija bo zagotovila višjo kakovost življenja občanov, ohranjena bo poseljenost podeželja, zmanjšani bodo negativni vplivi na okolje (zamenjava vodovodnih cevi, ki bodo z izgradnjo novega vodovodnega omrežja opuščene, bo vsekakor pozitivno vplivalo na bivalno okolje in zdravje prebivalstva na obravnavanem območju).

Projekt "Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema v občinah Brežice in Bistrica ob Sotli" je skupen projekt občin Brežice in Bistrica ob Sotli, saj gre za hidravlične izboljšave enega vodovodnega sistema, ki ima stično točko (navezavo) na lokaciji pri gradu Bizeljsko.

Poleg tega se bodo zaradi kvalitetnejše oskrbe s pitno vodo iz javne vodovodne mreže izboljšale bivalne razmere predmetnega območja, kar posredno vpliva na demografsko sliko na obravnavanem območju in razširja možnosti za delovanje tega področja. Investicija bo imela tudi vpliv na povečano zadovoljstvu prebivalcev ter povečane možnostih za razvoj in konkurenčnost gospodarstva.

Z izvedbo projekta bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Operativnega programa izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2021:

Racionalna raba pitne vode kot naravnega vira in zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnem sistemu
  Izboljšana javna oskrba s pitno vodo za 20.823 prebivalcev obeh občin.
  Povečati zanesljivost oskrbe s kakovostno pitno vodo.
  Zagotoviti zdravju primerno pitno vodo brez predhodnega prekuhavanja.
  Dolgoročno  znižanje  stroškov  rednega  vzdrževanja  sistema  in  interventnih  investicijskih posegov.
  Zaščita naravnih virov, ki so osnova za razvoj in konkurenčnost gospodarstva.
  Zmanjšanje števila prebivalcev za 3.833 (1.351 uporabnikov vodovodnega sistema občine Bistrica ob Sotli, 1.446 uporabnikov vodovodnega sistema Bizeljsko, 1.036 uporabnikov vodovodnega sistema Pišece), ki so občasno izpostavljeni moteni dobavi pitne vode in potrebam po dodajanju večje količine sredstev za dezinfekcijo pitne vode, s čimer bo posledično zagotovljeno zmanjšanje zdravstvenega tveganja v oskrbi s pitno vodo.

Operativni cilji investicije so:

Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo za 20.823 prebivalcev obeh občin.

Dolžina tras za odseke v občini Bistrica ob Sotli
 Št. Odsek Dolžina v m Predvidena dimenzija cevovoda
1. Odsek Trebče- Srebrnik 6.874 m PEHD DN90
2. Odsek Trebče - Bistrica ob Sotli - Čehovec 5.294 m PEHD DN90
  ( Veja Bistrica ob Sotli - Gorenje ) 435 m PEHD DN90
3. Odsek Križan Vrh - Dekmanca 1.105 m PEHD DN63
4. Odsek Bistrica ob Sotli - Kunšperk 2.663 m PEHD DN90
5. Odsek Čehovec - Bizeljsko 3.123 m PEHD DN90
6. Odsek Bistrica ob Sotli - Polje pri Bistrici 450 m PEHD DN90
7. Povezava vodovoda Srebrnik - Gorenje 1.400 m PEHD DN90
  SKUPAJ: 21.344 m

V letu 2021 so je bilo za investicijo porabljeno 24.335 EUR za izdelavo investicijske dokumentacije in  študije izvedljivosti.  Investicija se bo  sofinancirala iz evropskih sredstev kohezijskega sklada in iz državnega proračuna.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

0030 OPREMA ZA UREJANJE OKOLJA

Nabavljena je bila kosilnica  v vrednosti 629 EUR.

0041 - KATASTER KOMUNALNIH NAPRAV

Namen investicije je bil nakup programske opreme za vzpostavitev katastra komunalnih naprav. V letu 2021 je bilo na tem projektu realizirano 512 EUR.

Projekt v sodelovanju z občino izvaja javno podjetje OKP d.o.o.

0188 IZDELAVA NADSTREŠKA NA OBJEKTU POSAVSKA ŠPAJZA

Izdelan je bil  nadstrešek na Posavski špajzi. Vrednost investicije je znašala 7.132 EUR.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

0046 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH STANOVANJ

Namen investicijskih vlaganj je zagotavljanje primerne vzdrževanosti občinskih stanovanj. V letu 2021  na  tem področju nismo realizirali odhodkov.

16069002 - Nakup zemljišč

0025 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Nakup kmetijskih zemljišč je bil realiziran v višini 869 EUR.

0175 NAKUP ČEPINOVE STANOVANJSKE HIŠE

Izveden je bil nakup Čepinove stanovanjske hiše v centru Bistrice ob Sotli za potrebe razvoja turizma v skupni vrednosti 45.000 EUR.

17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov

0178 OBNOVA ZOBNE AMBULANTE

Izvajalo se je  investicijsko vzdrževanje na Zdravstveni postaji Bistrica ob Sotli v skladu z dogovorom z JZ Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah. Obnovljena je bila zobozdravstvena ambulanta na ZP Bistrica ob Sotli, za kar je bilo porabljeno 11.048 EUR.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

0087 –UREDITEV NOTRANJOSTI BRATUŠEVE HIŠE

Obnova se v letu 2021 ni izvajala, saj ni bilo primernega razpisa, ki bi omogočil vsaj delno sofinanciranje projekta.

0154 –UREDITEV PROSTOROV V  GABRONKI

V letu 2021 se investicija v uredite prostorov v Gabronki ni izvajala, ker za to ni bilo potrebe.

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

0166 - OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE

V letu 2020 se je zaključila obnova in razširitev knjižnice za zagotavljanje primernih pogojev obiskovalcem in izvajanje dodatnih vsebin, ki jih izvajajo knjižnice. V letu 2020 so se zaključila gradbena dela, nabavila se je vsa potrebna oprema za delovanje knjižnice (knjižne police, izposojevalni pult, drugo pohištvo), izdelan je bi tudi požarni načrt. Realizacije  na tem projektu v letu 2021 ni bilo.

18049002 - Podpora duhovnikom in verskim skupnostim

0167 – OBNOVA SAKRALNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

V letu 2021 je občina sofinancirala namestitev zapornice na SV. Gorah v skupni  vrednosti  1.725 EUR.

19029001 - Vrtci

- 0171 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IZ AMORTIZACIJE V VRTCU PIKAPOLONICA

V letu 2021 so bila izvedena redna vzdrževala dela v prostorih vrtca ter zamenjava dotrajane opreme v višini 4.000 EUR.

Investicijska vzdrževalna dela  ter zagotavljanje primerne opreme v prostorih, kjer se izvaja predšolska vzgoja je stalna naloga občine.

19039001 - Osnovno šolstvo

0083 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NA OSNOVNI ŠOLI

Investicijsko vzdrževanje na osnovni šoli v letu 2021 je  bilo realizirano v višini 5.851 EUR.

- 0170 – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IZ AMORTIZACIJE NA OSNOVNI ŠOLI

- V letu 2021 so se izvajala redna  vzdrževalna dela v objektu šole in telovadnice, izvedena je bila zamenjava dotrajane opreme (pohištva, IKT opreme) in nabava učnih gradiv. Skupna vrednost investicij je znašala 23.902 EUR.

Investicijska vzdrževalna dela  ter zagotavljanje primerne opreme v osnovni šoli je stalna naloga občine.

0182 – VRTEC IN TELOVADNICA S PODZEMNO GARAŽO OŠ BISTRICA OB SOTLI

V letu 2021 je  bila izvedena investicija v pridobitev projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za dozidavo vrtca in telovadnice.  Za investicijo je bilo porabljeno 119.905 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

0184 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV VAROVANIH STANOVANJ

V letu 2021 se je izvajala investicija v pridobivanja projektne dokumentacije za  izgradnjo varovanih stanovanj oz. drugih rešitev za  starejše občane v Bratuševi hiši.  Priprava dokumentacije je v zaključni fazi.